ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

- WZÓR UMOWY -

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

Nr PN/17/2011

Zawarta w Stalowej Woli, dnia ………..2011 r. pomiędzy:

1. Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o., adres: ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865–000–30–71, REGON: 830036219, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085943, reprezentowanym przez:

- Mariusz Piasecki, Prezes Zarządu,

- Robert Chciuk, Z-ca Prezesa Zarządu,

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

2. ………………………………………………………………………………………..., adres: ....................................................................................................................................................... reprezentowanym przez:

- …………………………………………………..,

- …………………………………………………..,

zwaną w dalej w treści umowy Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PN/17/2011, Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na: Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki wodne w rejonie projektowanego Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli.

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy jest określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, będąca integralną częścią niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy o udzielnie przedmiotowego zamówienia.

§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……………..,… PLN (słownie:…………………………………………… złotych …………. groszy). Do wynagrodzenia Wykonawcy należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT należny na dzień powstania obowiązku podatkowego.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone Wykonawcy w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

3.	Termin zapłaty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania rachunku, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4.	Wypłata wynagrodzenia opisanego w ust. 1 może nastąpić w całości na podstawie końcowego protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń, po podpisaniu którego Wykonawca będzie upoważniony do wystawienia faktury lub w dwóch częściach:

a).  pierwsza część w wysokości 20 % wynagrodzenia wymienionego w pkt 1 po uzyskaniu przez Wykonawcę zatwierdzenia projektu prac geologicznych wydanego przez organ administracji, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń, po podpisaniu którego Wykonawca będzie upoważniony do wystawienia faktury.

b). pozostała część wynagrodzenia wymienionego w pkt 1 zostanie wypłacona po zakończeniu przez Wykonawcę całości prac określonego w SIWZ, na podstawie końcowego protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń, po podpisaniu którego Wykonawca będzie upoważniony do wystawienia faktury.

5.  Należność płatna będzie przelewem na konto wskazane Wykonawcę.

6.	Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

§ 3

1. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy do występowania przed organami administracji o uzyskanie wymaganej decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych, niezbędnej do wykonania dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki wodne w rejonie projektowanego Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli oraz dokumentacji sieci otworów obserwacyjnych.

2. Koszty udzieleniem pełnomocnictwa wymienionego w pkt 1 pokryje Zamawiający.

3. Koszty związane z uzyskaniem decyzji wymienionej w pkt 1 poniesie Wykonawca.

§ 4

Istotne zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki takich zmian:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

2. W okolicznościach wymienionych w ust. 1 Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy określających sposób i termin wykonania umowy obejmującą w szczególności:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

a) klęski żywiołowe, m. in. powodzie;

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót geologicznych, w szczególności: długotrwały wiatr uniemożliwiający prowadzenie pomiarów, długotrwałe opady deszczu i śniegu;

2) zmiany spowodowane warunkami przyrodniczymi;

3) zmiany będące następstwem działania organów administracji z powodu okoliczności nie zależnych od Wykonawcy oraz Zamawiającego, w szczególności:

a) przekroczenie przewidzianych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień, zaświadczeń itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień, zaświadczeń itp. lub wydanie postanowień negatywnych, w tym zmiana podstawy prawnej wydania orzeczeń;

c) żądanie przez organy administracji uzupełnienia dokumentacji, dostarczenia decyzji i postanowień itp., innych organów;

4) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności:

a) sprzeciw właścicieli nieruchomości lub podmiotów wykonujących uprawnienia właścicielskie co do sposobu i zakresu wykonywanych prac,

b) brak możliwości ustalenia danych adresowych właścicieli lub ich miejsca pobytu;

5) zmiana obowiązującej ustawowej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

6) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

7) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357.1 ustawy Kodeks cywilny.

8) zmiany przepisów prawa warunkujących wykonanie prac, w szczególności tych, na podstawie których wydawane są przez organy administracji: decyzje, postanowienia, zezwolenia, uzgodnienia, itp.;

9) inne zmiany, które nie będą ingerować w określenie przedmiotu zamówienia.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami; udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

4. Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz zgodnej woli obu Stron. Odstąpienie od umowy również wymaga zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5

1. W przypadku zwłoki z wykonaniem lub dostawą zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości w wysokości 0,2 % ceny, za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 20 % wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 20 % wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada.

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

5. Zamawiający ma prawo od odstąpienia od umowy w przypadku, gdy organ administracji odmówi wydania decyzji, postanowień, zezwoleń, uzgodnień, zaświadczeń itp. z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

6. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za już wykonaną część umowy.

§ 6

Wszelkie spory rozstrzygane będą, po wyczerpaniu możliwości polubownego załatwienia sprawy, przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), ustaw z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych, rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 03 października 2005 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno - inżynierskie oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 8

Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

1.                                                                                          1.

2.                                                                                          2.

……………………………………….                             ………………………………...	…….

Podpisy w imieniu Wykonawcy                                   Podpisy w imieniu Zamawiającego