Załącznik Nr 6 do SIWZ

- WZÓR UMOWY-

UMOWA NR PN/35/2014

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

pn. Doposażenie linii technologicznej w separator optopneumatyczny (NIR3) do frakcji kalorycznej, wraz z kompletem przenośników, konstrukcją wsporczą, sterowaniem i elektryką oraz dostawa i montaż rozrywarki worków w ramach Przedsięwzięcia: „Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli”

zawarta w dniu ........................ 2014 r. w Stalowej Woli pomiędzy:

Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy 
ul. Komunalnej 1, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem 
KRS 0000085943, NIP: 865-000-30-71, REGON: 830036219, reprezentowanym przez:

mgr inż. Robert Chciuk – Prezes Zarządu,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.…………………………………………………………………………………… z siedzibą w ………………...……. przy ul. ……………………………….., zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez ………………………………………………………………………………. pod numerem KRS ……………….., NIP: ………………, REGON: ……….., reprezentowanym przez:

- ……………………………….,

- ……………………….……….,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

o treści następującej:

§ 1

Tryb zawarcia umowy

- Niniejsza umowa zostaje zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. – dalej zwana „ustawa Pzp”), w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy z dnia ……....… r.

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie Wykonawcy, sporządzonej w oparciu o SIWZ.

- Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy.

- Dokumenty zawierające Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy i stanowią załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

Przedmiot umowy

      - Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie na „Doposażenie linii technologicznej w separator optopneumatyczny (NIR3) do frakcji kalorycznej, wraz z kompletem przenośników, konstrukcją wsporczą, sterowaniem i elektryką oraz dostawa i montaż rozrywarki worków w ramach Przedsięwzięcia: „Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli”, zgodnie ze SIWZ i ofertą Wykonawcy, w tym miedzy innymi:

- Dla rozrywarki worków

- dostawa zasadniczego urządzenia rozrywarki worków,

- dostawa niezbędnych konstrukcji stalowych oraz podestów,

- dostawa i zabudowa odpowiedniego przesypu na nadawę kanałową gwarantującego równomierne rozłożenie zawartości worków (odpadów) na kanałowym przenośniku taśmowym,

- w przypadku dużej masy urządzenia rozrywającego worki wzmocnienie konstrukcji stalowych kanału nadawy,

- dostawę zintegrowanego bunkra zasypowego/zasobnika z ruchomą podłogą lub przenośnikiem łańcuchowym transportującym odpady w strefę działania bębna rozrywającego,

- dostawę kabli zasilających i sterujących wraz z osprzętem montażowym,

- rozbudowę projektowanego systemu sterowania oraz zasilania całej instalacji wraz z połączeniem go w jeden kompatybilny i spójny system sterowniczy,

- wykonanie modernizacji oprogramowania wizualizacji o dodatkowy wariant pracy sortownii,

- projekty technologiczne urządzenia rozrywarki worów,

- montaż i podłączenie rozrywarki worków,

- przeprowadzenie niezbędnych rozruchów,

- przeszkolenie 5 pracowników Zamawiającego w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu prac montażowych potwierdzonych stosownym protokołem

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Dla separatora optopneumatycznego NIR 3

- dostawa separatora NIR3 o szerokości działania min. 1400 mm do frakcji kalorycznej,

- dostosowanie instalacji sprężonego powietrza,

- dostawa przenośnika przyspieszającego,

- dostawa niezbędnych wymaganych funkcjonalnie przenośników taśmowych,

- dostawa niezbędnych konstrukcji stalowych oraz podestów,

- dostawa i zabudowa odpowiednich przesypów,

- wzmocnienie konstrukcji stalowych obecnych elementów, o ile urządzenia Wykonawcy tego wymaga,

- rozbudowa projektowanego systemu sterowania oraz zasilania całej instalacji (m.in. NIR3 i przenośniki) wraz z połączeniem go w jeden kompatybilny i spójny system sterowniczy)

- wykonanie projekt/projekty technologiczne,

- montaż urządzeń pkt a)-f),

- przeszkolenie 5 pracowników Zamawiającego w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu prac montażowych potwierdzonych stosownym protokołem,

- rozruch wykonanej w ramach niniejszego zamówienia instalacji (na sucho - w celu sprawdzenia współdziałania linii technologicznej i na odpadach),

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

      - Umowa realizowana jest w ramach Projektu nr POIS.02.01.00-00-015/11 pn. „Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli” dofinansowanego w ramach Programu POIiŚ Funduszu Spójności; Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-015/11-00

§ 3

Wynagrodzenie

- Całkowita wysokość wynagrodzenia jest równa kwocie wskazanej w ofercie i wynosi  netto  …………… zł plus podatek VAT w kwocie …………… zł co daje wartość zamówienia brutto ……………… zł (słownie: ………………………).

- Zamawiający zastrzega zapłatę wynagrodzenia za przedmiot umowy określony  w ustęp 1 w sposób następujący :

1) 80 %  po zakończenie prac montażowych potwierdzonych odbiorem robót montażowych,

2) 20% kwoty - po zakończeniu całości zamówienia potwierdzonego protokółem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia na warunkach niniejszej umowy, w tym koszty transportu, ubezpieczenia, montażu, serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, instrukcji w języku polskim oraz jest ceną niezmienną do końca realizacji zamówienia. Zamawiający nie będzie ponosić żadnych dodatkowych kosztów (np. zwrotu wadliwego towaru, nieprzewidzianych kosztów związanych z montażem itp.).

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

§ 4

Termin i miejsce wykonania

- Termin wykonania zamówienia:

- Zakończenie prac montażowych – 30.06.2015 r. potwierdzone odbiorem robót montażowych,

- Zakończenie rozruchu – 31.10.2015 r. potwierdzone protokołem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

- Za moment wykonania zamówienia uważać się będzie datę protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia, potwierdzającego wykonanie wszystkich czynności składających się na przedmiot zamówienia, w tym w szczególności wskazanych w § 6 niniejszej umowy. Protokół odbioru wraz z dokumentacją, o której mowa w § 8 ust. 11 niniejszej umowy, podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady lub usterki dostarczonego przedmiotu umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru, niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę i wyznaczy termin ponownego odbioru. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W terminie 14 dni od podpisania Umowy, Wykonawca przekazując Harmonogram dostaw, montażu i planem szkoleń personelu Zamawiającego poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy.

- Harmonogram Dostaw i szkolenia winien być zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Miejscem wykonania zamówienia jest teren Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego przy przekazaniu terenu prac montażowych.

§ 5

Warunki realizacji zamówienia

- Wykonawca w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy wykona i dostarczy do akceptacji Zamawiającemu projekt technologiczny urządzenia rozrywarki worków i separatora optopneumatycznego NIR 3 wraz z kompletem przenośników. Ustala się następujące wymagania szczegółowe:

- Projekt winien zostać wykonany w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinien być opatrzony klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Projekt winien zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału i urządzenia,

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania zmian w projekcie koniecznych do realizacji zamówienia, w tym poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami Zamawiającego a których konieczność wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi Zamawiającemu przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ i niniejszej umowie, a po protokolarnym odbiorze wystawi fakturę VAT.

- Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy (nie używany), o zaoferowanych parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w dokumentacji przetargowej, niewadliwy, w najlepszym gatunku pod względem technicznym, jakościowym, użytkowym; gotowy po montażu i przeprowadzeniu prób rozruchowych do eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych inwestycji i zakupów.

- Przedmiot objęty umową musi posiadać konieczne dopuszczenia i oznaczenia CE zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych urządzeń, materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z właściwą normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty i uszkodzenia urządzenia powstałe do czasu podpisania końcowego protokołu odbioru.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.

- Do obowiązków Wykonawcy, realizowanych w ramach umówionego wynagrodzenia, należy w szczególności:

- wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją, o którym mowa w ust.1 oraz prawem budowlanym, obowiązującymi przepisami BHP, P.POŻ, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, wskazówkami i zaleceniami inspektorów nadzoru;

- wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych,

- wykonanie przedmiotu zamówienia z wyrobów i materiałów, które są dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), innych przepisów obowiązujących w tej materii, oraz odpowiadających jakościowo wymaganiom określonym w dokumentacji. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości) ;

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt teren prac montażowych, strzec mienia znajdującego się w przekazanym terenie, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno w przekazanym terenie, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu.

- Wykonawca będzie dbał o porządek przy wykonywaniu prac montażowych.

- W okresie realizacji montażu Wykonawca będzie utrzymywał teren prac montażowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne w taki sposób aby zapewnić kontynuacje rzeczowej realizacji kontraktu na Budowę Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli Generalnemu Wykonawcy robót budowlanych.

- Po zakończeniu montażu Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren w którym był wykonywany montaż i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca będzie obowiązany do usuwania materiału odpadowego z terenu prac montażowych w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu.

- Po zakończeniu montażu Wykonawca usunie wszystkie zbędne materiały oraz przeszkody.

- Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą dla celów odbiorowych w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej.

- Wykonawca dokona zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) i wykona wszystkie czynności niezbędne do odbioru w imieniu i na rzecz Zamawiającego (posiadając odpowiednie pełnomocnictwo) oraz przekaże dokument potwierdzający dopuszczenie przez UDT jeżeli zastosowane urządzenia podlegają pod nadzór UDT.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, a w tym  BHP i przepisów przeciwpożarowych.

- Wykonawca dokona rozruchu próbnego i eksploatacyjnego.

- Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim, protokół montażu, protokół badań elektrycznych i inne, nie wyłączając innych dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz zastosuje niezbędne oznakowania/opisy urządzeń w języku polskim, wymagane przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 7

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do koordynacji przy realizacji zamówienia prac związanych z niniejszym zamówieniem i realizowana rzeczową inwestycją Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia zrealizowanego przez Wykonawcę w formie określonej w § 4 ust. 2  i zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie.

§ 8

Warunki gwarancji

  - Wykonawca udziela gwarancji w pełnym zakresie na całość zamówienia będącego przedmiotem umowy, w tym na zamontowane urządzenia, na okres …………… miesięcy, licząc od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - Serwis gwarancyjny pełnić będzie: ………………  (numer faks, e-mail)  ………………………………W razie zmiany numeru faksu lub adresu e-mail Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania nowego (aktualnego) numeru faks/adresu e-mail. Korespondencja kierowana na ostatni aktualny numer faks/adres e-mail będzie uznana za doręczoną skutecznie.

  - W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania ujawnionych wad. Wykonawca w okresie gwarancji wykona również nieodpłatnie i własnym staraniem wszelkie przeglądy oraz czynności, a w tym jeżeli zamówienie tego dotyczy - okresowe, serwisowe, konserwacyjne i techniczne wymagane przez producentów w zakresie, w terminach i w sposób ustalony w DTR, zaleceniach, wytycznych, dokumentacjach, instrukcjach, a także wynikające z innych przepisów m.in. dotyczące zainstalowanych urządzeń oraz ich elementów, jak również nieodpłatnie dokona napraw tych urządzeń oraz elementów w razie wystąpienia usterek lub uszkodzeń m. in. z powodu ich wadliwego wykonania i wadliwego montażu.

  - Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia.

  - Usługa serwisowa, przeglądy, konserwacja i inne czynności obejmuje wszystkie koszty z tym związane: m. in. koszty materiałów, dojazdów, serwisu i usług, z wyłączeniem kosztów materiałów eksploatacyjnych podlegających zwykłemu zużyciu.

  - W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zgłoszenie, o którym mowa w niniejszym ustępie może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej,  lub faksem.

  - Zamawiający może wyznaczyć terminy przeglądu gwarancyjnego w każdym czasie, a w tym ostatni przegląd gwarancyjny przed upływem okresu gwarancji.

  - Przeglądy gwarancyjne dokonywane będą nie rzadziej niż raz w roku.

  - Termin nieodpłatnego usunięcia wad lub awarii stwierdzonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego może zostać określony przez Zamawiającego w protokole z przeglądu gwarancyjnego. W wypadku, gdy w czynnościach przeglądu mimo zawiadomienia Wykonawca nie uczestniczy – wiążący protokół zostanie podpisany wyłącznie przez Zamawiającego.

  - Jeżeli Wykonawca po zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 6, nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, lub jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie określonym w protokole z przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający może dokonać naprawy lub usunąć wady we własnym zakresie lub przy pomocy innych podmiotów, a kosztami może obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

  - Do dokumentacji odbiorowej załączony zostanie wykaz gwarancji zawierający zestawienie wszystkich gwarancji wystawionych przez producentów maszyn i urządzeń oraz pozostałych elementów przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną tych elementów.

  - W wypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady uniemożliwiającej użytkowanie przedmiotu umowy, lub wymiany wadliwego elementu przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady lub wymiany danego elementu.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

  - Strony wydłużają termin dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi w ten sposób, iż nie może być on krótszy niż okres udzielonej gwarancji.

  - Uprawnienia z rękojmi za wady przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

( 9

Zabezpieczenie

- Przed zawarciem umowy Wykonawca tytułem należytego wykonania umowy wniósł zabezpieczenie 
w formie …………………….. w łącznej wysokości 10 % wartości ofertowej brutto, tj. w kwocie ……. PLN złotych, (słownie: ………………….… złotych).

- Zabezpieczenie obejmuje okres realizacji umowy oraz zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zabezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy, także w wypadku dokonywania zmian warunków przedmiotowej umowy, w tym zwłaszcza terminu wykonania, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie ważności pierwotnie wniesionego zabezpieczenia.

- Po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego, że zamówienie zostało należycie wykonane Zamawiający zwolni zabezpieczenie w następujący sposób:

- 70% wysokości zabezpieczania zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Warunkiem zwrotu tej części zabezpieczenia jest podpisanie końcowego protokołu odbioru przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy, zgodnie z §4 ust. 2 niniejszej umowy. .

- 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwolniona Wykonawcy nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Nowe zabezpieczenie winno spełniać wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania, o którym mowa w §1 ust.1umowy.

- Jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczność zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupełnić zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.

- W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikający z aneksu do umowy, spełniającego wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku gdy w protokole odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady , a Zamawiający zażądał ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, a jeżeli to nie jest możliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dalszy okres wynikający z wyznaczonego terminu do usunięcia wad, z uwzględnieniem postanowień ust.4 zdanie ostatnie- najpóźniej do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.  W  razie uchybienia powyższemu obowiązkowi Wykonawcy, Zamawiający uprawniony będzie do żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela)  kwoty zabezpieczenia,  która zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu.

§ 10

Warunki płatności

- Podstawą rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie cena zgodna z ofertą Wykonawcy.

- Należne wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem w oparciu o poprawną pod względem formalnym i rachunkowym fakturę VAT, wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na niżej podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego:

- ........................................................................................................................................,

- Kod Swift (wymagany przy przelewach międzynarodowych):

……………………………………………………,

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 865 – 000 – 30 – 71 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury.

- Za termin płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 11

Podwykonawcy

(niniejszy paragraf znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie przy udziale podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy)

- Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawców, biorąc jednocześnie odpowiedzialność prawną i finansową za ich działalność jak za działania własne.

- Wykonawca zamierzający powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z Podwykonawcą.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Przepisy ust. 2-6 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 12

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny umownej w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych kary umowne nie mają zastosowania.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia w wysokości 0,2% ceny umownej – nie więcej niż 10% ceny umownej.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną:

- za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% ceny umownej za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – nie więcej niż 10% ceny,

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% ceny umownej za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad – nie więcej niż 10% ceny umownej,

- za zwłokę w przeprowadzeniu szkolenia pracowników Zamawiającego, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1 lit. l oraz w 2 ust. 1 pkt 1 lit. k w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na zakończenie szkolenia.

- Dopuszczalne jest żądanie przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość kary umownej zastrzeżonej w ust. 1, 2, 4 i 5.

- Za cenę umowną Strony przyjmują kwotę, o której mowa w §3 ust.1.

- Należność z tytułu kar umownych określonych w niniejszym paragrafie może zostać w pierwszej kolejności przez Zamawiającego potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy (faktura VAT) lub z kwoty wniesionego zabezpieczenia. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych określonych w niniejszym paragrafie z należnego wynagrodzenia lub z kwotą wniesionego zabezpieczenia. Jeżeli kwota dokonanych potrąceń nie pokryje należnych kar umownych, Wykonawca zobowiązuje się  do wpłacenia brakującej kwoty na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wezwania.

( 13

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadkach, gdy:

- Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej Umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,

- rozpoczęła się likwidacja  przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wszczęto wobec niego postępowanie upadłościowe,

- zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od chwili gdy powziął wiadomość o okolicznościach, wskazanych w ust. 1.

- Odstąpienie od Umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostawy/usługi wykonane do dnia odstąpienia oraz zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wykorzystania w innych dostawach/zamówieniach Wykonawcy, gdy odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

§ 14

Osoby odpowiedzialne

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest: …………………… 
tel. ………………………….

- Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego jest (inspektor nadzoru):  ............................................................................. tel.................................. .

- Strony mogą w każdym czasie dokonać zmiany wskazanych powyżej osób. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie poinformowania o wprowadzeniu opisanych w tym punkcie zmian na piśmie.

§ 15

Zmiana umowy

- Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, z zastrzeżeniem punktów 2 do 9.

- Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy poprzez zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia - ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia nastąpi według cen jednostkowych określonych w ofercie.

- Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu wykonanie dostaw o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu dostaw w przypadku:

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy (np. rzeczowa budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli), wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu dostaw objętych przedmiotem umowy;

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Warunki zmiany terminu - o czas i działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie;

- gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego. Warunki zmiany terminu - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego;

- wydłużenia terminów dostaw materiałów/urządzeń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy

- w przypadku niemożności skoordynowania prac realizowanych przez Generalnego Wykonawcę rzeczowej realizacji inwestycji Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli

- Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia pod warunkiem nie zwiększania ceny, a ponadto w przypadku zmian materiałów, urządzeń i sprzętu – pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, w przypadku:

- zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji zamówienia, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji przedmiotu umowy;

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia lub samego zamówienia, bądź ograniczeń wynikających z wprowadzenia na budowę nowego Wykonawcy

- modyfikacji uzasadnionej interesem Zamawiającego wyrażonej w wielkościach pieniężnych, o ile jej wartość nie przekracza progów określonych w dyrektywach i jest niższa niż 5 % ceny pierwotnego zamówienia pod warunkiem, że modyfikacja ta nie zmienia ogólnego charakteru zamówienia. W przypadku wprowadzenia kilku kolejnych modyfikacji, wartość tę należy oceniać na podstawie łącznej wartości kolejnych modyfikacji.

- Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu dostaw przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia umownego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz przy zachowaniu wskaźników określonych w SIWZ w związku z okolicznościami, o których mowa w pkt 6.

- Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu dostaw (zmiana zakresu dostaw) i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 pkt 1 może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez władzę ustawodawczą stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT – względem dostaw, do których mają zastosowanie zmienione przepisy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, oraz muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.

- Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- osób reprezentujących Strony w związku w realizacją niniejszej umowy,

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy

§ 16

Siła wyższa

- Nie wykonanie w całości lub w części zobowiązań stron wynikających z niniejszej umowy nie może stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną niewykonania jest siła wyższa.

- Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie niemożliwe do przewidzenia i do pokonania, na które strony nie miały wpływu, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, akty prawne organów władzy lub administracji państwowej uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części.

- Na skutek siły wyższej terminy określone w umowie zostaną przedłużone o czas trwania okoliczności wyższej, pod warunkiem dostarczenie w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia siły wyższej, przez stronę dotkniętą wystąpieniem siły wyższej, dokumentu potwierdzającego zaistnienie siły wyższej wystawionego przez właściwy organ administracji publicznej.

§ 17

Adresy do korespondencji.

- Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:

- Zamawiający: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

Faks: 	                            		+ 48 15 842-19-50

Adres poczty elektronicznej: 	mzk@um.stalowawola.pl

2) Wykonawca : ……………………………………………………………………………………………..

- Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu do korespondencji określonego w ust.1. Jeżeli Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego o zmianie adresu, korespondencję kierowaną pod adresem Wykonawcy w ust.1 uważać się będzie za doręczoną prawidłowo.

§ 18

Ubezpieczenie przedmiotu zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia na cały okres realizacji umowy (aż do podpisania protokołu odbioru końcowego):

- od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód wyrządzonych w związku z realizacją niniejszej umowy. Ubezpieczenie OC obejmować ma również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.

- terenu prac montażowych i robót realizowanych na podstawie niniejszej umowy oraz urządzeń- ubezpieczenie to musi obejmować ryzyka wszelkiego rodzaju, łącznie z ryzykiem pożaru , powodzi, kradzieży  i innych zdarzeń.

- Wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umów ubezpieczenia oraz opłacania składek ubezpieczeniowych  obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Wykonawca obowiązany jest na żądanie Zamawiającego przedłożyć kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej

§ 19

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w języku polskim. Wszelkie dokumenty przedstawiane Zamawiającemu winny być w jeżyku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.

- Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej Umowy, a których Stroną będzie Zamawiający, rozstrzygać będzie miejscowo i rzeczowo właściwy są dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm. ) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

- Umowę sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego oraz jednym dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY