Załącznik Nr 3 do SIWZ

- WZÓR UMOWY -

UMOWA NR PN/38/2014

na roboty budowlane z projektowaniem

Zawarta w dniu ….…… 2015 roku, pomiędzy:

- Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865–000–30–71, REGON: 830036219, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000085943,

reprezentowanym przez:

Pana Roberta Chciuka – Prezesa Zarządu,

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

2.	………………………………………...……………, ul. ……………….., ….-….. ……………..,
NIP: ………………………………., REGON: …………………………………., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………...................................,

reprezentowaną przez:

a)	……………………………. – ……………………………,

b)	……………………………. – ……………………………,

zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą.

o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot zamówienia

- Podstawę zawarcia umowy stanowi protokół wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego nr PN/38/2014 rozstrzygniętego w dniu …………….. 2015  roku.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli (Kontrakt nr 9) realizowane w ramach Przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli".

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik do materiałów przetargowych oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych. SIWZ (wraz z załącznikami do niej) stanowi załącznik do niniejszej umowy i stanowi jej integralną część.

- Zakres rzeczowy obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające ze sztuki budowlanej takie jak np.: prace geodezyjne (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, wyznaczenie kolizji itp.), wycinka zieleni, zajęcie pasa drogowego, projekt organizacji ruchu, naprawa dróg, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Stosownie do treści art. 652 K.c. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na terenie budowy od chwili przejęcia terenu budowy, aż do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytułu są ujęte w kosztach pośrednich Wykonawcy robót.

- Za roboty, które nie zostały ujęte w PFU lub zostały ujęte błędnie, a należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami lub sztuką budowlaną, aby przedmiot zamówienia został wykonany, odebrany i spełniał swoje funkcje – Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za powyższe roboty.

- Strony zgodnie stwierdzają, iż Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowany będzie  przedmiot zamówienia.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  wraz z załączonym do niej programem funkcjonalno-użytkowym oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego stanowią opis zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całości. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność: umowa, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami.

- Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia, określoną w § 1 ust. 3, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy.

- Dokumenty stanowiące specyfikację istotnych warunków zamówienia w tym program funkcjonalno-użytkowy, oferta Wykonawcy wraz z załącznikami stanowią integralną część niniejszej umowy i stanowią załączniki do niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że zadanie określone w § 1 ust. 2 dofinansowane jest ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Umowa realizowana jest w ramach Projektu nr POIS.02.01.00-00-015/11 pn. „Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli” dofinansowanego w ramach Programu POIiŚ Funduszu Spójności; Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-015/11-00. Zgodnie z tą umową warunkiem otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania jest terminowe i należyte wykonanie zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy.

§ 2.

Termin realizacji

- Termin wykonania zamówienia, liczony od daty podpisania umowy z Wykonawcą do daty Protokołu odbioru robót budowlano - montażowych, nie może być dłuższy niż do 31.10.2015r.;

- Powyższy okres nie obejmuje okresu zgłaszania wad, który liczony będzie od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu Protokołu należytego wykonania przedmiotu zamówienia dla całości robót, dostaw i usług objętych umową dotyczącą niniejszego zamówienia.

§ 3.

Harmonogram robót

- Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram robót i finansowania  do uzgodnienia i podpisania przez obie Strony.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości niezwłocznie po uzyskaniu  pozwolenia na budowę.

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca wyznaczy na projektanta oraz kierownika budowy osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z przepisami prawa oraz zapisami SIWZ.

- Zamawiający wyznaczy na inspektora nadzoru osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zgodnie z przepisami prawa oraz zapisami SIWZ.

- Strony zgodnie uznają, że pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy ponosi Wykonawca, jako strona niniejszej umowy, niezależnie od faktu zatrudniania podwykonawców.

- Wykonawca na koszt własny wykona niezbędne przyłącza do sieci zewnętrznych, niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej. Koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obciąża Wykonawcę robót.

§ 5.

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć odpowiednio teren budowy i budowę oraz strzec mienia znajdującego się na terenie  budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa, w tym dla osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren  budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym na odbiór robót.

- Wykonawca ma obowiązek oznakować obiekt budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się ponadto do utrzymania ogólnego porządku  na terenie budowy, ochrony mienia Zamawiającego przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy, zapewnienia zabezpieczenia przeciw-pożarowego, usuwania awarii związanych z prowadzeniem robót, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy robót.

- Z chwilą przekazania terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za szkody wynikające z realizacji niniejszej umowy w szczególności za:

  - szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących  pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót oraz mienia tych osób, jeżeli szkody te i nieszczęśliwe wypadki wynikają lub są związane z prowadzonymi robotami,

  - szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego  mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

  - szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia mienia Zamawiającego i osób trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami.

  - szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu budowy i robót.

§ 6.

Wymagania dotyczące stosowanych materiałów

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z  materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą i/lub aprobatą techniczną lub dokumentami równoważnymi.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki  oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w ust. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

§ 7.

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego nr PN/38/2014, jest wynagrodzenie  ryczałtowe.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i wyraża się kwotą :

- netto złotych: ......................................................................................................................................

(słownie:....................................................................................................................................................),

- brutto złotych:..........................................................................................................................................

(słownie:...................................................................................................................................................),

- w tym podatek VAT należny na dzień powstania obowiązku podatkowego w kwocie: ....................zł

(słownie:.....................................................................................................................................................).

- Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek robót na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 8.

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

Niezależnie od obowiązków wymienionych wyżej Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki szczegółowe :

informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót bądź też wykonać inne roboty niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

§ 9.

Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i sprawdził zakres robót pod kątem rozwiązań technologicznych i ilościowych i na tej podstawie stwierdza, że ewentualne korekty ilościowe przedmiotu umowy zostały usankcjonowane niniejszą umową i zawierają się w wynagrodzeniu ryczałtowym, o którym mowa w § 7 ust. 2.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy wynikającymi z przyjętych rozwiązań technicznych, organizacji miejsca wykonania robót i z tego tytułu nie będzie występował o wzrost wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2.

§ 10.

Gwarancja i rękojmia

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela ponadto Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……….. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. Na urządzenia Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją producenta urządzeń.

- Uprawnienia z rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi/gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek w wyznaczonym przez  Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad, określonego w ust.4, liczonego od dnia ich zgłoszenia, których usunięcia zażądał Zamawiający, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę, bez ryzyka utraty gwarancji, rękojmi lub skorzystać z innych uprawnień określonych w Kodeksie cywilnym.

- Koszt usunięcia wad, o których mowa w ust. 6 Zamawiający może również pokrywać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

- Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek w obu elementach.

- Jeżeli w ramach gwarancji  Wykonawca dokonał usunięcia  wad istotnych, termin gwarancji   biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres w którym wada była usuwana, licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy  o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje również roboty wykonane przez podwykonawców.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady/gwarancji także po upływie terminów o których mowa w ust.1 i 2, jeżeli Zamawiający reklamował wadę lub usterki przed upływem tych terminów.

- Data podpisania protokołu końcowego przedmiotu umowy będzie dniem początku biegu rękojmi i gwarancji dla wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, niezależnie od ich wcześniejszych odbiorów.

§ 11.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami określonymi specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym z tytułu przewidzianych w umowie kar umownych.

- 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy po zakończeniu i odbiorze końcowym robót, pod warunkiem braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia konieczności usunięcia wad, zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia ich usunięcia stwierdzonego protokołem pousterkowym.

- 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Nowe zabezpieczenie winno spełniać wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy.

- Jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczność zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupełnić zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.

- W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikający z aneksu do umowy, spełniającego wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku gdy w protokole odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, a Zamawiający zażądał ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, a jeżeli to nie jest możliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dalszy okres wynikający z wyznaczonego terminu do usunięcia wad, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 zdanie ostatnie- najpóźniej do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W razie uchybienia powyższemu obowiązkowi Wykonawcy, Zamawiający uprawniony będzie do żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela) kwoty zabezpieczenia, która zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu.

§ 12.

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  zamówienia  - w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego realizacji, do wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2,

b) za    zwłokę    w    usunięciu    wad    stwierdzonych    przy    odbiorze    lub    w    okresie rękojmi/gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,   licząc   od   dnia   wyznaczonego   na   usunięcie   wad,   do   wysokości   20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 2,

c) za  odstąpienie  przez  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  za  które  odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2,

d) za     brak     zapłaty     wynagrodzenia     należnego     podwykonawcom     lub     dalszym podwykonawcom - w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 2,

e) za   nieterminową   zapłatę   wynagrodzenia   należnego   podwykonawcom   lub   dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, do wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2,

f)  za     nieprzedłożenie     Zamawiającemu     do     zaakceptowania     projektu     umowy o podwykonawstwo  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  projektu  zmiany  tej umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

g) za    nieprzedłożenie    poświadczonej    za    zgodność    z    oryginałem    kopii    umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi  w  zakresie  dotyczącym  terminu  zapłaty  we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 2,

i)  za nieprzedłożenie, prolongowanej lub nowej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem zapłaty  składki  w  sytuacji,  o  której  mowa  w  §  5 ust. 6  w  wysokości  0,5%  wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 2.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)   za  odstąpienie  przez  Wykonawcę  od  umowy  z  przyczyn  za  które  odpowiedzialność ponosi Zamawiający- w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2.

3.    Kary  umowne  o  których  mowa  w  ust.2  pkt  1)  są  naliczane  niezależnie  od  siebie  i  podlegają kumulacji.

4.    Zamawiający ma prawo naliczania kar umownych o których mowa w ust. 2 pkt 1 a) i 1 b) oraz ust. 2 pkt 1 d) do i) niezależnie od skorzystania z prawa odstąpienia od umowy z powodu tych samych  okoliczności  które  były  podstawą  naliczenia  kar  i  niezależnie  od  naliczenia  kary, o której mowa w ust. 2 pkt 1c).

5.    Kary umowne określone w § 12 ust. 2 pkt 2 nie będą naliczane w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  określonych  w  art.  145  Ustawy  Prawo  zamówień publicznych.

6.    Naliczone   kary   umowne   mogą   zostać   potrącone   przez   Zamawiającego   z   należności Wykonawcy wynikających z faktur VAT przesłanych przez Wykonawcę do zapłaty za roboty objęte  niniejszą  umową  lub  z  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy.  Wykonawca wyraża  zgodę  na  potrącanie  kar  umownych  z  przysługującego  mu  wynagrodzenia  oraz z wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  – bez  uprzedniego  wezwania  do zapłaty.

7.    Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego,  przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13.

Odbiór końcowy

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie zamówienie objęte niniejszą umową.

- Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 14.

Rozliczenie Wykonawcy

- Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, jest wynagrodzenie  ryczałtowe.

- Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie po wykonaniu etapów robót określonych w harmonogramie robót i finansowania, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę częściowej faktury VAT za wykonane elementy robót, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Podstawę do rozliczenia częściowego będzie stanowić protokół częściowego odbioru wykonanych prac objętych niniejszą umową, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.

- Do odbioru końcowego Wykonawca wykona i dostarczy niezbędne protokoły odbiorów częściowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą .

- Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu ostatniego etapu robót.

§ 15.

Sposób płatności

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

- Podstawą zapłaty za wykonane roboty będzie protokół odbioru podpisany przez obie Strony oraz przedłożona na jego podstawie przez Wykonawcę faktura VAT, z zastrzeżeniem ust. 3.

- W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy, o której mowa w § 16, należność za wykonany etap robót płacona będzie Wykonawcy po udokumentowaniu przez niego uregulowania należności Podwykonawcom wynikających z wykonanych przez Podwykonawców i odebranych przez Zamawiającego robót, tj. po przedstawieniu Zamawiającemu kopii faktur wystawionych przez Podwykonawców oraz kopii dokonanych na podstawie tych faktur przelewów.

§ 16.

Podwykonawstwo

- Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części robót w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………..

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę może  nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. Wykonawca,   podwykonawca   lub   dalszy   podwykonawca   jest   zobowiązany   przedłożyć Zamawiającemu  do  zaakceptowania  w  formie  pisemnej  projekt  umowy  o  podwykonawstwo, której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  a  także  projekt  jej  zmian  oraz  inne  dokumenty określone w następnych postanowieniach niniejszego paragrafu. Wykonawca,   podwykonawca   lub   dalszy   podwykonawca   zobowiązany   jest   również   do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. Zasady przedkładania Zamawiającemu powyższych projektów umów o podwykonawstwo oraz umów o podwykonawstwo określają następne postanowienia niniejszego paragrafu.

- Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamierzający  w  trakcie  realizacji niniejszej umowy zawrzeć umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych będących  przedmiotem  niniejszej  umowy,  obowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu sporządzonego  w  formie  pisemnej  projektu  umowy  o  podwykonawstwo  wraz  z  częścią dokumentacji dotyczącą robót budowlanych wykonywanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  określonych  w  projekcie  umowy,  a  także  kosztorys  ofertowy  podwykonawcy lub   dalszego   podwykonawcy   sporządzony   z   uwzględnieniem   pozycji   kosztorysowych wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy złożonego Zamawiającemu. Podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  obowiązany  jest  do  powyższych  dokumentów dołączyć ponadto zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający  w  terminie  14  dni  od  daty  przedłożenia  projektu  umowy  o podwykonawstwo, której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  projektu  jej  zmian,  ma  prawo  do  zgłoszenia pisemnych  zastrzeżeń  do  przedstawionego  projektu  umowy  lub  projektu  jej  zmian,  jeżeli umowa  lub  zmiana  tej  umowy  nie  spełnia  wymagań  określonych  w  SIWZ  lub  przewiduje termin zapłaty dłuższy  niż określony w ust. 9.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmian, w terminie  określonym  w  ust.  4,  uważa  się  za  akceptację  projektu  umowy  lub  projektu  jej zmian przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane ma obowiązek   przedłożyć   Zamawiającemu   poświadczoną   za   zgodność   z   oryginałem   kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, a także kopię umowy zmieniającej tą umowę, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, a także kopii  umowy  zmieniającej  tą  umowę,  o  których  mowa  w  ust.  6,  ma  prawo  zgłoszenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub umowy zmieniającej tą umowę, w przypadkach o których mowa w ust. 4.

- Niezgłoszenie    przez    Zamawiającego    pisemnego    sprzeciwu    do    przedłożonej    umowy o podwykonawstwo,   której   przedmiotem   są   roboty   budowlane,   lub   zmiany   tej   umowy w terminie określonym w ust.7, uważa się za akceptację umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiającego.

- Umowa  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  powinna  zawierać w szczególności zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokość wynagrodzenia    oraz    termin    uregulowania    wynagrodzenia.    Terminy    płatności    dla podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców,  przewidziane w tych  umowach, nie  mogą być  dłuższe  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub   dalszemu   podwykonawcy   robót   budowlanych   będących   przedmiotem   umowy   o podwykonawstwo i jednocześnie nie dłuższe niż terminy płatności dla Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. Wartość robót zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie może być wyższa od wartości tego samego zakresu robót określonej w niniejszej umowie. Wynagrodzenie za roboty budowlane należne podwykonawcom i  dalszym  podwykonawcom nie  może  przekraczać  wynagrodzenia  Wykonawcy przewidzianego  w  niniejszej  umowie  za wykonanie robót. Ponadto umowa o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane winna spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca,   podwykonawca   lub   dalszy   podwykonawca   zobowiązany   jest   na   żądanie Zamawiającego  udzielić  mu  wszelkich  informacji  dotyczącej  podwykonawców  lub  dalszych podwykonawców. W szczególności zobowiązany jest do przedłożenia wraz z projektem umowy i  kopią  umowy aktualnego  odpisu  z  KRS  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy albo innego    dokumentu    właściwego    z    uwagi    na    status    prawny    podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,   potwierdzającego   uprawnienia   osób   podpisujących   umowę   w   imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, oraz zmian tej umowy, w terminie  7  dni  od  daty  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  o podwykonawstwo  o  wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy określonej  w § 7 ust. 2. Wyłączenie, o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 15 000, 00 zł.

- Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, o której mowa w ust. 11  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  wykonawcy,  podwykonawcy  lub dalszemu   podwykonawcy   faktury   lub   rachunku   potwierdzających   wykonanie   zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi. Jeżeli w umowie o której mowa w  zdaniu  pierwszym  termin  zapłaty  wynagrodzenia  jest  dłuższy  niż  określony  w  zdaniu pierwszym,  Zamawiający  informuje  o  tym  Wykonawcę  i  wzywa  go  do  doprowadzenia  do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcą, lub dalszym  podwykonawcą  albo  też  zmiana  zakresu  wykonywanych  przez  nich  robót  bez zachowania   postanowień   niniejszego   paragrafu   i   art.   143   b   ustawy   Prawo   zamówień publicznych,  stanowi  rażące  naruszenie  warunków  umowy  i uprawnia  Zamawiającego  do odstąpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

- Wykonawca,   niezależnie   od   warunków   umowy   zawartej   z   podwykonawcą   lub   umowy z dalszym  podwykonawcą  odpowiada  wobec  Zamawiającego  za  działanie  lub  zaniechanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców tak jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Wykonanie  robót  przez  Podwykonawców  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności i zobowiązań  wynikających  z  warunków  niniejszej  umowy.  Wykonawca,  zlecając  roboty Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać postanowień niniejszej umowy, SIWZ  oraz  przepisów  wynikających  z  art.  143  b  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje  roboty  w  sposób  wadliwy,  niezgodny  z  warunkami  niniejszej  umowy  i  przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się także do dalszych podwykonawców.

§ 17.

Odstąpienie od umowy.

- Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne, nastąpi rozwiązanie  firmy Wykonawcy,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 4 tygodni,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i/lub nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

  - jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z niniejszą umową lub z projektem budowlanym,

  - jeżeli Wykonawca  nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

  - w przypadku określonym w § 16 ust.13 niniejszej umowy,

  - jeżeli Wykonawca nie zakończy robót w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić z zastosowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i winno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku, odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie do 5 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego zakresu robót lub prac projektowych, według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której odstąpiono od umowy,

  - Wykonawca w terminie do 10 dni od daty odstąpienia od umowy, zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

  - Wykonawca w przypadku, o którym mowa w ust. 3, w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy dokona rozliczenia robót lub prac projektowych i przekaże go Zamawiającemu do akceptacji,

  - Wykonawca ponadto niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

  - zapłaty Wykonawcy za roboty które zostały wykonane do dnia odstąpienia i odebrane przez Zamawiającego,

  - przejęcia od Wykonawcy - po odbiorze robót przerwanych - terenu budowy pod swój dozór.

5.	Strony zgodnie ustalają, że w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający - według własnego wyboru może dokonać rozliczenia z Wykonawcą według zasad określonych w ust. 4 lub żądać zwrotu spełnionych świadczeń stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy Zamawiający zdecyduje się na rozliczenie z Wykonawcą, zapłata za wykonane przez Wykonawcę prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robót przez innego Wykonawcę i zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym robót wykonanych przez innego Wykonawcę. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje się, jeżeli inwestycja nie będzie dalej realizowana przez Zamawiającego..

6.	Odstąpienie od umowy z przyczyn o których mowa wust.1 pkt 2-7, winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od powzięcia informacji przez Zamawiającego o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

§ 18.

Zmiana umowy

- Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

- Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy:

- zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowień ust. 2 pkt 3),

- zmiany  dotyczące sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w PFU spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, zwiększenia bezpieczeństwa,

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,

d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w SIWZ (PFU), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;

e) odmienne od przyjętych w SIWZ (PFU) warunki geologiczne, skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

f) odmienne od przyjętych w SIWZ (PFU) warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń lub instalacji;

g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

h) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;

i) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego (teren budowy ZMBPOK) lub inne podmioty, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji.

- zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 umowy w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1, 2 i 4 lit. e), przy czym w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 i 4 lit. e) - ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia nastąpi według cen z formularza cenowego przedłożonego przez Wykonawcę w ofercie, gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

- zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

- gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

- działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,

- zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, klęski żywiołowe,

- przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni,

- konieczności zmiany ilości robót w stosunku do ilości określonych w PFU,

- konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

- wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,

- konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania,

- konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

- konieczność wykonania prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),

- wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, lub też z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sądu,

- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy ZMBPOK lub jego podwykonawców,

- wystąpienie odmiennych od zakładanych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, wodnych i terenowych,

- powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót (zmiana zakresu robót) i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom,

- zmiana przedstawicieli Wykonawcy -  kierownika robót:

a) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika robót w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika robót:

- niewywiązania się   kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy;

- jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.);

b) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika robót , jeżeli uzna, że dotychczasowy kierownik robót nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy;

c) W przypadku zmiany kierownika robót, nowy kierownik robót musi spełniać wymagania określone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ;

d) Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy, w terminie nie dłuższym  niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego,

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:

1)  -	ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,

2) - ad pkt 2 – zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia - pod warunkiem nie zwiększania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt – pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty

3) - ad pkt. 3) - w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie,

4) - ad pkt. 4):

- lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,

- lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

- lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych.

- lit. d), g), i), k), l), m), o) - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy,

- lit. f) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu

- lit. h), j) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań.

- lit. n) – o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.n).

4.  Oprócz przypadku określonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3 może ulec zmianie, tj.  obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez władzę ustawodawczą stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT – względem robót, do których mają zastosowanie zmienione przepisy.

5.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnej woli obu Stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

6.	Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujące zmiany:

a)	danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,

b)	danych teleadresowych,

c)	danych rejestrowych,

d)	osób reprezentujących Strony w związku w realizacją niniejszej umowy,

e)	będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

§ 19.

Ubezpieczenie przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres realizacji umowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmować ma również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców w przypadku realizacji części robót budowlanych przy udziale podwykonawców.

- Wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umów ubezpieczenia oraz opłacania składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Wykonawca obowiązany jest na żądanie Zamawiającego przedłożyć kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej.

- W przypadku, gdy przedłożona na żądanie Zamawiającego kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składki jest ważna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia całego okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek dostarczenia nowej polisy wraz z dowodem opłacenia składki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia musi zostać przedstawione Zamawiającemu przed rozpoczęciem okresu jej obowiązywania.

- Wszystkie koszty związane z zawarciem ww. umów ubezpieczenia oraz płaceniem składek ubezpieczeniowych  ponosi wyłącznie Wykonawca.

§ 20.

Prawa autorskie

- Mocą niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej w ramach Umowy dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U z 2000r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami) o ile stanowi on utwór w rozumieniu prawa autorskiego, w dacie protokolarnego odbioru dokumentacji, a w szczególności w zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentację

utrwalono:

a) sprzedaży lub użyczanie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, na których dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych przedmiotem dokumentacji, innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcę robót budowlanych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych,

b) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w pkt 2 lit a,

c) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonywania obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet.

3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) korzystania na własny użytek,

5) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.

- Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich.

- Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą.

- Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.

- Przeniesienie praw wymienionych w ust.1 Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia, wymienionego w § 7 ust. 2. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 Umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach Umowy dokumentacji w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca upoważnia, wybranego przez Zamawiającego, innego projektanta do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad dokumentacji, jeżeli Wykonawca odmówi Zamawiającemu ich wykonania.

§ 21.

Postanowienie ogólne

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

WYKONAWCA                                        ZAMAWIAJĄCY

.....................................................                  ......................................................