L.dz. /         /                                                                                        Stalowa Wola 29.05.2015 r.

Zof/30/2015

...............................................................

pieczęć Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Naprawa i zabezpieczenie powierzchni stropu podestu, oraz ściany części walcowej zagęszczacza osadu surowego OB.06A w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków”

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Stalowej Woli, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia:

- Nazwa zadania: „Naprawa i zabezpieczenie powierzchni stropu podestu, oraz ściany części walcowej zagęszczacza osadu surowego OB.06A w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków”

Kod CPV: 45453000-7

- Opis przedmiotu zamówienia:

Naprawa  i zabezpieczenie powierzchni stropu podestu, oraz ściany części walcowej zagęszczacza osadu surowego Ob.06A

Powierzchnia części stropowej podestu ~ 18 m2

Powierzchnia części walcowej zagęszczacza ~ 20 m2

Zakres robót:

- Wykonanie rusztowania

- Mycie powierzchni wysokociśnieniowe lub piaskowanie

- Skucie zdegradowanych, odkurzenie i odpylenie powierzchni betonowych

- Nałożenie warstwy szczepnej z kompozytów polimerowych  z wypełniaczami mineralnymi

- Reprofilacja ubytków i wyrównanie powierzchni mieszankami  z kompozytów polimerowych z wypełniaczami mineralnymi

- Zabezpieczenie regenerowanych powierzchni betonu powłokami chemoodpornymi w systemie co najmniej dwuwarstwowym

- Demontaż rusztowania

Opis przedmiotu zamówienia określony jest również w załączonym przedmiarze.

Zamawiający zabezpieczy:

	Stemple drewniane na wykonanie rusztowania

	Nieodpłatny dostęp do energii elektrycznej, wody

	Pomieszczenie magazynowe i socjalne  dla pracowników

Wymagania zamawiającego:

	Dostarczyć atesty bądź karty techniczne użytych materiałów

	Gwarancja na wykonane prace 36  m-cy.

- Termin realizacji przedmiotu umowy.

Do 4 tygodni od daty udzielenia zamówienia

- Kryteria oceny ofert: najniższa cena .

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

- Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć do godziny 1200 dnia 15.06.2015 r.

  - Oferty mogą być złożone pisemnie:

w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie MZK w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1

Dopuszczalne jest złożenie ofert za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną.

2) faksem na nr 48 15 842-19-50

3) e-mail- bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl

- Uwaga!

- W przypadku przesyłania oferty mailem prosimy o wyraźne oznaczenie oferty tak aby nie została ona odczytana przez Zamawiającego jako spam. Dla bezpieczeństwa skutecznego przekazania informacji w przypadku składania oferty faksem lub mailem prosimy zastosować obie formy.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie zostanie rozpatrzona.

- Sposób przygotowania oferty:

  - Ofertę sporządzić należy w języku polskim .

  - Okres związania ofertą 30 dni.

  - cena winna być zaproponowana jako cena brutto za jaką Wykonawca będzie realizował zamówienie;

  - Prosimy o dołączenie do oferty :

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

-kosztorysu ofertowego szczegółowego lub uproszczonego,

- Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Ewa Gil- tel. 15 84 23 411 wew. 350 ;

- Załączniki do zapytania ofertowego:

- Wzór oferty Wykonawcy

- Wzór umowy Wykonawcy

- Przedmiar robót

….............................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a

OFERTA WYKONAWCY

  - Nazwa Oferenta:

( w przyp. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, należy podać oprócz nazwy firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy)

  - Zarejestrowany adres Oferenta:

  - Numer telefonu:

  - Numer Faxu:

  - Adres e-mail:

  - Numer NIP:

  - Numer REGON:

  - Numer konta bankowego ( dotyczy zapisów umownych)

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

- Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Naprawa i zabezpieczenie powierzchni stropu podestu, oraz ściany części walcowej zagęszczacza osadu surowego OB.06A w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków”, oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za cenę:

Cena oferty

kwota brutto wraz z należnym podatkiem VAT za zamówienie

........................................... zł (słownie: ................................................................................. zł).

- Oświadczamy, że zawarte w „Zapytaniu ofertowym” warunki udzielenia zamówienia akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do realizacji przedmiotu zamówienia na w/w warunkach. Projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do jej zawarcia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu w szczególności:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

............................., dnia...................

...................................................................

(własnoręczny podpis osoby upoważnionej)