UMOWA nr PN/28/2012

z dnia .............................

Zawarta  pomiędzy MIEJSKIM ZAKŁADEM KOMUNALNYM Spółka z o.o.

Stalowa Wola, ul. Komunalna l reprezentowanym przez:

1. Prezes Zarządu                     Mariusz Piasecki

2. Zastępca Prezesa                  Robert Chciuk

zwanym dalej "Zamawiającym"

a ……………………………………………………………..

zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez:

l.  .................................................................................................

2  ................................................................................................

§1

1.  Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego PN/28/2012 Zamawiający zleca

a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania zadanie pod nazwą:

„Aranżacja wnętrz budynku biurowego MZK”, na warunkach określonych w niniejszej umowie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2.Zakres roboty będzie zgodny z projektem technicznym,  wymaganiami Zamawiającego określonymi

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustaleniami roboczymi.

§2

1.   Strony ustalają następujące terminy realizacji zadania:

-  przekazanie placu budowy (frontu robót): ...............................

-   rozpoczęcie robót:                            ................................

-  zakończenie robót:  ………………………..

2.    Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy (front robót) pod roboty o których mowa w §1 oddzielnym protokołem .

§3

l.   Umowne terminy wykonania robót mogą być przez strony przedłużone aneksem,  stosownie do uzgodnień, a w szczególności z powodu :

- zlecenia robót dodatkowych, nie ujętych zakresem umownym

- zmian zakresu robót,

- innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy itp.

§4

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  w wysokości: …………. (słownie złotych: ………………………………………..), w tym podatek VAT  w wysokości

………………………… (słownie złotych …………………………………………).

§5

Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy w osobie .......................................................................................................

§6

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  umowy w formie kar  umownych.

l. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a)  za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości

0,2% wynagrodzenia umownego za tę pracę, za każdy dzień zwłoki,

b) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, za każdy dzień

zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego za pracę od której Wykonawca odstąpił.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienia od umowy z  przyczyn zależnych od

Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za prace od których wykonania

Zamawiający odstąpił.

§7

Strony postanawiają że rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty nastąpi:

a)  pierwszą fakturą częściową w wysokości 30% wynagrodzenia umownego po wykonaniu 30% zakresu

robót

b)  drugą fakturą częściową w wysokości 30% wynagrodzenia umownego po wykonaniu 60% zakresu

robót

c) fakturą końcową wystawioną po końcowym bezusterkowym odbiorze robót

Faktury  będą wystawione  na podstawie protokołów odbioru  w terminach do 10 dni od daty odbioru . Zapłata faktur będzie następowała w terminie do 21 dni, licząc od daty  dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych.

§8

W razie nie spełnienia warunków płatności Zamawiający płacił będzie odsetki wg aktualnie  obowiązujących przepisów.

§9

Odbiór obiektu lub jego części, wchodzącego w skład  zadania   następuje protokolarnie przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.

§10

l.   Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji ………… na przedmiot umowy od daty odbioru końcowego, obejmujący wykonane roboty oraz dostarczone materiały.

§11

l   Wszelkie uzupełnienia i zmiany dotyczące niniejszej umowy mogą nastąpić za  zgodą obydwu stron,     wyrażoną na piśmie w formie aneksu stanowiącego integralną część umowy.

§12

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odnośne  przepisy  Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy miejscowo  dla Zamawiającego.

§13

l.   Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem

- 1 egz. dla Zamawiającego

- l egz. dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 WYKONAWCA: