UMOWA PN/6a/2012

z dnia ………………….

Zawarta  pomiędzy MIEJSKIM ZAKŁADEM KOMUNALNYM Spółka z o.o.

Stalowa Wola, ul. Komunalna l reprezentowanym przez:

1. Prezes Zarządu                     Mariusz Piasecki

2. Zastępca Prezesa                  Robert Chciuk

zwanym dalej "Zamawiającym"

a …………………………………………………………………………………

zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

§1

1.  Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego PN/6a/2012                                                                                                                                                                  Zamawiający  zleca   a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania zadanie pod nazwą:

„Modernizacja stacji paliw MZK." na warunkach określonych w  niniejszej umowie, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki technicznej

Szczegółowy zakres robót:

1. Wykonanie niezbędnych prac ziemnych.

2. Wykonanie czyszczenia i piaskowania zbiorników.

3.  Wykonanie drugiego płaszcza zbiorników.

4. Wykonanie elektronicznego systemu do ciągłego pomiaru i monitorowania stanu paliwa,

oraz do sygnalizacji wycieków.

5. Wykonanie niezbędnych prób, monitoringów i litrażowań.

6. Wykonanie przedłużenia masztów oddechowych do wysokości 4m.

7. Przywrócenie otoczenia zbiorników do stanu pierwotnego.

8. Wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej, umożliwiającej odbiór zmodernizowanej

stacji paliw przez uprawnione organy.

§2

1.   Strony ustalają następujące terminy realizacji zadania:

-  przekazanie placu budowy (frontu robót): ...............................

-   rozpoczęcie robót:                            ................................

-  zakończenie robót:  do 21.12. 2012 r., zatwierdzenie typu i litrażowania zbiorników do 30.03.2013 r.

2.    Zamawiający przekaże Wykonawcy front robót pod roboty o których mowa w §1 oddzielnym protokołem .

§3

l.   Umowne terminy wykonania robót mogą być przez strony przedłużone aneksem,  stosownie do uzgodnień, a w szczególności z powodu :

- zlecenia robót dodatkowych, nie ujętych zakresem umownym

- zmian zakresu robót,

- innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy itp.

§4

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  w wysokości: …………… PLN (słownie złotych: ……………………………………………………………………..)

W tym podatek VAT: …………. PLN (słownie złotych: …………………………………………………)

Opłaty za czynności dozorowe i czynności litrażowania leżą po stronie Zamawiającego

§5

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  umowy w formie kar  umownych.

l. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a)  za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości

0,2% wynagrodzenia umownego za tę pracę, za każdy dzień zwłoki,

b) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, za każdy dzień

zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego za pracę od której Wykonawca odstąpił.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienia od umowy z  przyczyn zależnych od

Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za prace od których wykonania

Zamawiający odstąpił.

§6

Faktura  zostanie wystawiona po zakończeniu przedmiotu umowy na podstawie protokółu odbioru

w terminie do 30 dni od daty odbioru . Zapłata faktury będzie następowała w terminie do 21 dni, licząc od daty  dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych.

80% zapłaty dokonane zostanie po wykonaniu rzeczowym modernizacji, a 20% po zakończeniu procedury zatwierdzenia typu i litrażowania zbiorników.

§8

W razie nie spełnienia warunków płatności Zamawiający płacił będzie odsetki wg aktualnie  obowiązujących przepisów.

§9

Odbiór obiektu lub jego części, wchodzącego w skład  zadania   następuje protokolarnie przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.

§10

l.   Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji …. lata na przedmiot umowy od daty odbioru końcowego, obejmujący wykonane roboty.

11

l   Wszelkie uzupełnienia i zmiany dotyczące niniejszej umowy mogą nastąpić za  zgodą obydwu stron,     wyrażoną na piśmie w formie aneksu stanowiącego integralną część umowy.

§12

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odnośne  przepisy  Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy miejscowo  dla Zamawiającego.

§13

l.   Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem

- 1 egz. dla Zamawiającego

- l egz. dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 WYKONAWCA: